HygienePro

ระบบตรวจสอบสุขลักษณะการผลิต

เอกสารส่งมอบระบบ

สำหรับแผนกประกันคุณภาพ (QA) ผู้รับมอบระบบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อระบบ | HygienePro — ระบบตรวจสอบสุขลักษณะการผลิต |
| เวอร์ชันเอกสาร | 2.0 |
| วันที่ | 9 ตุลาคม 2026 |
| สถานะ | ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง (UAT) พร้อมเปิดใช้งาน |
| ผู้รับมอบ | แผนกประกันคุณภาพ (QA) |
| เอกสารประกอบ | คู่มือการใช้งาน · เอกสารแนบทางเทคนิคสำหรับฝ่ายสารสนเทศ |

# 1. ระบบนี้ทำอะไรให้ได้บ้าง

รายการต่อไปนี้คือความสามารถที่ระบบทำได้จริง ผ่านการทดสอบการใช้งาน (UAT) แล้ว ใช้เป็นรายการตรวจรับได้โดยตรง

## 1.1 การตรวจประจำวัน

| ระบบทำอะไรได้ | ผลที่ได้ |
| --- | --- |
| ตรวจพนักงาน รายคน รายหัวข้อ | รู้ว่าพนักงานคนใดไม่ผ่านหัวข้อใด ในกะใด ของวันใด |
| ตรวจพื้นที่ แยกตามห้องและจุดตรวจ | รู้สภาพแต่ละพื้นที่ พร้อมระบุแผนกที่ดูแลพื้นที่นั้น |
| ตรวจเครื่องจักร โดยอ้างอิงพื้นที่ที่ติดตั้ง | เครื่องจักรผูกกับพื้นที่ จึงรู้ว่าแผนกใดรับผิดชอบโดยไม่ต้องกรอกซ้ำ |
| แนบรูปภาพประกอบในหัวข้อที่ไม่ผ่าน | มีหลักฐานยืนยันเมื่อต้องทบทวนย้อนหลังหรือใช้ตอบผู้ตรวจประเมิน |
| บันทึกพนักงานที่ไม่มาทำงาน | แยกออกจากคนที่ตรวจแล้วไม่ผ่าน ตัวเลขจึงไม่เพี้ยน |
| ตรวจย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน พร้อมระบุเหตุผล | กรณีได้ข้อมูลกะล่าช้า ยังบันทึกข้อมูลของวันนั้นได้ และระบบทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นการย้อนหลัง |
| ใช้งานผ่านมือถือได้ | บันทึกผลได้ขณะเดินตรวจ ไม่ต้องจดกระดาษแล้วมากรอกทีหลัง |

## 1.2 การทวนสอบและการอนุมัติ

| ระบบทำอะไรได้ | ผลที่ได้ |
| --- | --- |
| หัวหน้างานทวนสอบผลที่พนักงานบันทึก | ผลการตรวจผ่านการกลั่นกรองก่อนนำไปใช้ |
| แยกรายการที่ไม่ผ่านออกจากรายการที่ผ่าน | การอนุมัติรวดเดียวจะไม่พารายการที่ยังไม่ได้แก้ไขผ่านไปด้วย |
| ผู้จัดการอนุมัติผลการตรวจ | มีขั้นการรับรองโดยผู้มีอำนาจ และระบบบันทึกว่าใครรับรองเมื่อใด |
| บันทึกผู้ทวนสอบและผู้อนุมัติแยกจากกัน | ตอบได้ว่าใครตรวจ ใครรับรอง ไม่ใช่ชื่อเดียวแทนทั้งสองหน้าที่ |

## 1.3 การติดตามแก้ไขปัญหา

| ระบบทำอะไรได้ | ผลที่ได้ |
| --- | --- |
| ออกใบแจ้งปัญหาอัตโนมัติจากหัวข้อที่ไม่ผ่าน | ไม่มีปัญหาตกหล่นเพราะลืมเปิดใบ |
| ส่งใบให้แผนกเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของเครื่องจักร | งานแก้ไขไปถึงผู้ดูแลจริง ไม่กองอยู่ที่ QA |
| มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดวันแล้วเสร็จ | มีเจ้าของงานและมีกำหนดเวลาที่ตรวจสอบได้ |
| บันทึกสาเหตุ วิธีแก้ไข และรูปหลักฐาน | ใบที่ปิดแล้วตอบคำถามผู้ตรวจประเมินได้ด้วยตัวเอง |
| บันทึกครบสี่ลายเซ็น — ใครแจ้ง มอบหมายให้ใคร ใครแก้ ใครทวนสอบ | ตอบได้ทันทีว่าใครทำอะไร และเห็นได้เมื่อผู้แก้กับผู้ทวนสอบเป็นคนเดียวกัน |
| ไม่ยอมให้ปิดใบที่ไม่มีบันทึกวิธีแก้ไข | ไม่มีใบที่ปิดแบบว่างเปล่าอีก |
| บันทึกเมื่อ QA ลงมือแก้แทนแผนกอื่น และนับเป็นรายเดือน | เห็นได้ว่าภาระกำลังย้ายมาอยู่ที่ QA หรือไม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้ |
| แจ้งเตือนทุกเช้า แยก ยังไม่ได้แก้ไข ออกจาก รอทวนสอบ | แต่ละฝ่ายรู้ว่างานที่ค้างเป็นของตน ไม่ใช่ถูกเหมารวม |

## 1.4 การสุ่มตรวจ

| ระบบทำอะไรได้ | ผลที่ได้ |
| --- | --- |
| สร้างตารางสุ่มตรวจให้อัตโนมัติทุกสัปดาห์ | การสุ่มเป็นไปตามระบบ ไม่ขึ้นกับดุลพินิจรายบุคคล |
| ผูกรอบตรวจที่ทำจริงเข้ากับภารกิจสุ่มตรวจ | รู้ว่าภารกิจใดมีคนทำแล้ว โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ |
| ปิดภารกิจที่เลยวันแล้วไม่มีใครทำ เป็น ไม่ได้ตรวจ | ตัวเลขการปฏิบัติตามแผนตรงกับความจริง |

## 1.5 รายงาน

| รายงาน | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- |
| รายงานประจำวัน | สรุปผลการตรวจของวัน แยกตามแผนกและประเภทการตรวจ |
| รายงานรายเดือน (ไฟล์ PDF) | สรุปภาพรวมรายเดือนสำหรับผู้บริหาร |
| แบบฟอร์ม FM-QA-22 | แบบฟอร์มสำหรับใช้ในการตรวจประเมิน พิมพ์ออกได้ทันที |
| รายงานผู้ที่พบปัญหาบ่อย | ใช้วางแผนการอบรมและทบทวนวิธีทำงาน |
| รายงานมูลค่าความเสียหาย | ประเมินผลกระทบเชิงตัวเงินของปัญหาที่พบ |

## 1.6 ข้อมูลหลักและผู้ใช้งาน

| ระบบทำอะไรได้ | ผลที่ได้ |
| --- | --- |
| จัดการแผนก พื้นที่ เครื่องจักร พนักงาน กะ และหัวข้อตรวจ | ปรับให้ตรงกับโรงงานได้เองโดยไม่ต้องรอผู้พัฒนา |
| ค้นหาและกรองข้อมูลในทุกหน้า | หาข้อมูลจากหลายร้อยรายการได้โดยไม่ต้องไล่ทีละหน้า |
| แก้ไขหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียว | เช่น ย้ายแผนกของพื้นที่หลายแห่งพร้อมกัน |
| นำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านไฟล์ Excel | ย้ายข้อมูลจำนวนมากเข้าระบบได้โดยไม่ต้องพิมพ์ทีละรายการ |
| กำหนดสิทธิ์ตามบทบาทและแผนก | แต่ละคนเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตน |

# 2. ผู้ใช้งานและสิทธิ์

| บทบาท | ทำอะไรได้ |
| --- | --- |
| พนักงานตรวจ | เริ่มรอบตรวจ บันทึกผล แนบรูป และจบรอบ |
| หัวหน้างาน | ทวนสอบผล มอบหมายและปิดใบแจ้งปัญหาในแผนกของตน |
| ผู้จัดการ | อนุมัติผลการตรวจ และดูรายงานในขอบเขตที่รับผิดชอบ |
| แผนก QA | ตรวจและทวนสอบข้ามแผนก ติดตามการแก้ไขทั้งโรงงาน |
| ผู้ดูแลระบบ | จัดการข้อมูลหลัก ผู้ใช้งาน และการตั้งค่าระบบ |

หัวหน้าแผนกจะเห็นข้อมูลของแผนกตนเองและแผนกย่อยที่แตกออกไป เช่น หัวหน้าแผนก Production เห็นข้อมูลของห้องแคะด้วย

# 3. สิ่งที่ระบบทำให้เองโดยไม่ต้องสั่ง

| เมื่อไร | ระบบทำอะไร |
| --- | --- |
| ทุกเช้า | ส่งสรุปงานค้างเข้ากลุ่ม LINE และอีเมล แยกงานที่ยังไม่ได้แก้ ออกจากงานที่รอทวนสอบ |
| ทุกเช้า | แจ้งผู้จัดการว่ามีผลการตรวจรออนุมัติ |
| ระหว่างวัน | แจ้งเตือนเมื่อมีงานรอทวนสอบค้างนาน |
| หลังเลิกกะ | ปิดรอบตรวจที่ผู้ตรวจลืมกดจบให้เอง หลังเลิกกะ 2 ชั่วโมงและไม่มีการบันทึกเพิ่ม |
| ทุกสัปดาห์ | สร้างตารางสุ่มตรวจของสัปดาห์ถัดไป |
| ทุกวัน | ปิดภารกิจสุ่มตรวจที่เลยกำหนดแล้วไม่มีใครทำ และล้างข้อมูลเก่าที่ไม่ใช้แล้ว |

การที่ระบบปิดรอบให้เองเป็นตาข่ายกันลืม ไม่ใช่วิธีทำงานปกติ เพราะการแจ้งเตือนผู้ทวนสอบจะล่าช้าออกไป ผู้ตรวจจึงควรกดจบรอบเองทุกครั้ง

# 4. สิ่งที่ยังไม่ครอบคลุมในเวอร์ชันนี้

บันทึกไว้ให้ชัดตั้งแต่วันรับมอบ เพื่อให้ตัดสินใจได้ว่าจะพัฒนาต่อหรือใช้วิธีอื่นทดแทน

| เรื่อง | สถานะปัจจุบัน |
| --- | --- |
| ระดับความร้ายแรงของใบแจ้งปัญหา | ยังไม่มี ทุกใบมีกำหนดเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง ออกแบบไว้แล้วแต่ QA ขอใช้ระบบปัจจุบันก่อนเพื่อดูว่าจำเป็นเพียงใด |
| การบันทึกวันที่ไม่ได้ตรวจเลย | ยังไม่มี ปัจจุบันใช้การตรวจย้อนหลังแทนได้ภายใน 7 วัน |
| ใบแจ้งปัญหาเก่าที่ถูกปิดโดยไม่มีบันทึก | ระบบขึ้นคำเตือนให้เห็นแล้ว แต่ยังไม่มีปุ่มเปิดใบกลับมาใหม่ ต้องให้ผู้รับผิดชอบไปตรวจสอบหน้างานว่าปัญหาได้รับการแก้ไขจริงหรือไม่ |
| รายการที่ถูกปฏิเสธจากการทวนสอบ | ยังไม่แสดงในหน้าทวนสอบ ต้องค้นจากรายงานแทน |
| ชื่อผู้ทวนสอบของใบก่อนเดือนกันยายน 2569 | ข้อมูลเดิมถูกเขียนทับไปแล้วและกู้คืนไม่ได้ ระบบจึงเว้นว่างแทนการแสดงชื่อที่ไม่ถูกต้อง |
| การเชื่อมต่อกับระบบอื่น | ไม่มีการเชื่อมต่อกับ ERP หรือระบบบัญชี และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมเอกสาร |

# 5. สิ่งที่ส่งมอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระบบที่ใช้งานได้จริง | ติดตั้งและเปิดใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายของบริษัท |
| บัญชีผู้ใช้งาน | สร้างตามรายชื่อที่ QA กำหนด พร้อมกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท |
| เอกสารส่งมอบระบบ | เอกสารฉบับนี้ |
| คู่มือการใช้งาน | สำหรับผู้ใช้งานทุกบทบาท พร้อมคำถามที่พบบ่อย |
| เอกสารแนบทางเทคนิค | สำหรับฝ่ายสารสนเทศ ใช้ดูแลระบบและกู้คืนเมื่อเกิดเหตุ |
| ซอร์สโค้ด | เก็บไว้ในระบบควบคุมเวอร์ชันของบริษัท |

# 6. การตรวจรับระบบ

ขอให้ผู้รับมอบทดลองใช้งานตามรายการต่อไปนี้ และทำเครื่องหมายเมื่อเห็นว่าใช้งานได้จริง

|  | รายการตรวจรับ | ผลการทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เริ่มรอบตรวจพนักงาน บันทึกผล และจบรอบได้ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 2 | ตรวจพื้นที่และเครื่องจักร พร้อมแนบรูปได้ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 3 | หัวหน้างานทวนสอบผล และผู้จัดการอนุมัติได้ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 4 | ใบแจ้งปัญหาถูกสร้างขึ้นเองจากหัวข้อที่ไม่ผ่าน | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 5 | มอบหมาย บันทึกการแก้ไข ทวนสอบ และปิดใบได้ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 6 | ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ LINE ตามที่กำหนด | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 7 | ออกรายงานประจำวันและไฟล์ PDF ได้ | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 8 | ตารางสุ่มตรวจถูกสร้างและปิดภารกิจได้ตามกำหนด | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 9 | เพิ่มและแก้ไขข้อมูลหลักได้เอง | ผ่าน / ไม่ผ่าน |
| 10 | สิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบทบาทถูกต้อง | ผ่าน / ไม่ผ่าน |

# 7. การสนับสนุนหลังส่งมอบ

เมื่อพบปัญหาการใช้งาน ขอให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมข้อมูลต่อไปนี้ จะช่วยให้แก้ไขได้เร็วขึ้นมาก

วันและเวลาที่เกิดปัญหา

หน้าจอที่กำลังใช้งาน และสิ่งที่กดก่อนเกิดปัญหา

ภาพหน้าจอขณะเกิดปัญหา

ชื่อผู้ใช้ที่ใช้เข้าระบบขณะนั้น

การตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย การสำรองข้อมูล และการกู้คืน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสารสนเทศ รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบทางเทคนิค

| ลงชื่อ ____________________________ ผู้ส่งมอบระบบ วันที่ ____________________________ | ลงชื่อ ____________________________ ผู้รับมอบระบบ (แผนก QA) วันที่ ____________________________ |
| --- | --- |