HygienePro

ระบบตรวจสอบสุขลักษณะการผลิต

เอกสารแนบทางเทคนิค

สำหรับฝ่ายสารสนเทศ (IT) เท่านั้น

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อระบบ | HygienePro — ระบบตรวจสอบสุขลักษณะการผลิต |
| เวอร์ชันเอกสาร | 1.0 |
| วันที่ | 9 ตุลาคม 2026 |
| ผู้รับ | ฝ่ายสารสนเทศ ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย |
| การแจกจ่าย | จำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบ — มีที่อยู่เครื่องและเส้นทางไฟล์ |

เอกสารฉบับนี้มีที่อยู่เครื่องแม่ข่าย เส้นทางไฟล์ และชื่อฐานข้อมูล จึงไม่ควรแจกจ่ายให้ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานใช้คู่มือการใช้งานแทน

# 1. สภาพแวดล้อมของระบบ

| รายการ | ค่าที่ใช้งานจริง |
| --- | --- |
| เครื่องแม่ข่าย | 192.168.1.201 |
| Web server | IIS — site ชื่อ hygiene-checklist |
| URL เข้าใช้งาน | https://192.168.1.201:8443 |
| ที่ตั้งโปรแกรม | C:\Users\azure.ad\Documents\project\hygiene-checklist |
| Document root | ...\hygiene-checklist\public |
| PHP | C:\PHP\php-cgi.exe (CLI: C:\PHP\php.exe) · PHP 8.2 · อ่านค่าจาก C:\PHP\php.ini |
| ฐานข้อมูล | MySQL (บริการแยกต่างหาก ไม่ใช่ของ XAMPP) — ฐานข้อมูลชื่อ hygiene_db ที่ 127.0.0.1:3306 |
| Framework | Laravel 12 |
| Python (ใช้นำเข้าไฟล์ Excel) | ตามค่า PYTHON_PATH ใน .env ต้องมี pandas และ openpyxl |
| Queue / Cache / Session | เก็บในฐานข้อมูล (database driver) ไม่ได้ใช้ Redis |
| ไฟล์รูปหลักฐาน | storage\app\public |

## 1.1 สิ่งที่อยู่บนเครื่องเดียวกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบนี้

| สิ่งที่อยู่บนเครื่อง | เกี่ยวข้องกับ HygienePro หรือไม่ |
| --- | --- |
| XAMPP (Apache + PHP + MariaDB) | ไม่เกี่ยวข้อง — ระบบใช้ IIS กับ C:\PHP และใช้ MySQL บริการแยกต่างหาก การแก้ค่า PHP ต้องแก้ที่ C:\PHP\php.ini เท่านั้น ไม่ใช่ C:\xampp\php\php.ini |
| e-contract และ asset-control | ไม่เกี่ยวข้อง — เป็นคนละระบบ แต่ใช้ PHP ตัวเดียวกัน จึงต้องระวังเมื่อแก้ php.ini |

ข้อควรระวังเมื่อย้ายเครื่องหรือติดตั้งใหม่: ต้องเตรียม MySQL, IIS และ C:\PHP เท่านั้น ไม่ต้องติดตั้ง XAMPP

ห้ามปิด extension=snmp ใน C:\PHP\php.ini — มีระบบงานอื่นบนเครื่องเดียวกันใช้อยู่ ข้อความเตือนเรื่อง MIB ที่ขึ้นตอนรันคำสั่งเป็นผลข้างเคียงของ extension นี้ แนะนำให้ปิดข้อความด้วย 2>nul ต่อท้ายคำสั่ง

# 2. งานอัตโนมัติที่ต้องทำงานตลอดเวลา

ระบบพึ่งพา Windows Task Scheduler 2 รายการ หากทั้งสองหยุดทำงาน ระบบจะยังเข้าใช้งานได้ตามปกติ แต่จะไม่มีการแจ้งเตือน ไม่มีการปิดรอบอัตโนมัติ และไม่มีการสร้างตารางสุ่มตรวจ ซึ่งเป็นอาการที่สังเกตได้ยาก

| ชื่อ Task | ทำงานเมื่อ | คำสั่ง |
| --- | --- | --- |
| HygienePro Scheduler | ทุก 1 นาที | C:\PHP\php.exe artisan schedule:run |
| HygienePro Queue Worker | เมื่อเปิดเครื่อง | scripts\server\start-queue.bat |

## 2.1 ตารางงานตามเวลา

| เวลา | งาน | ทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| ทุก 15 นาที | inspections:auto-close-stale | ปิดรอบที่เลยเวลาเลิกกะ + 2 ชม. และไม่มีการตรวจเพิ่มใน 30 นาที |
| ทุก 1 ชม. | schedule:check-missed | ตรวจหารอบที่ควรเกิดแต่ไม่เกิด |
| ทุก 1 ชม. | inspection:escalate-verifications | เร่งรายการที่รอทวนสอบนาน |
| ทุก 1 ชม. | inspection:send-smart-digest | สรุปงานค้างส่งผู้เกี่ยวข้อง |
| 08:00 | แจ้งเตือน LINE ประจำวัน | สรุปภาพรวมเข้ากลุ่ม LINE |
| 08:30 | car:check-overdue | แจ้งใบที่เกินกำหนด และใบที่รอ QA ทวนสอบ |
| 09:00 | inspection:send-approval-digest | แจ้งผู้จัดการว่ามีงานรออนุมัติ |
| จันทร์ 01:00 | audit:generate | สร้างตารางสุ่มตรวจของสัปดาห์ |
| 07:00 | audit:close-missed | ปิดภารกิจสุ่มตรวจที่เลยวันแล้วไม่มีใครทำ |
| 02:00 / 02:30 | model:prune / ล้างแจ้งเตือน | ล้างข้อมูลเก่าและแจ้งเตือนที่เกิน 1 เดือน |

## 2.2 วิธีตรวจว่ายังทำงานอยู่

เปิด Command Prompt แบบ Run as administrator แล้วรัน:

cd /d C:\Users\azure.ad\Documents\project\hygiene-checklist

C:\PHP\php.exe artisan schedule:list 2>nul

C:\PHP\php.exe artisan queue:failed 2>nul

schedule:list บอกเพียงว่างานถูกลงทะเบียนไว้ ไม่ได้ยืนยันว่า Task Scheduler เรียกใช้จริง การยืนยันที่แน่นอนคือดูว่าข้อความแจ้งเตือนตอนเช้าถูกส่งออกไปเองหรือไม่

# 3. การแจ้งเตือน

| ช่องทาง | รายละเอียด |
| --- | --- |
| อีเมล | ส่งผ่าน Microsoft 365 (smtp.office365.com พอร์ต 587 TLS) บัญชีผู้ส่ง hygiene@allcoco.co.th |
| LINE | ส่งเข้ากลุ่มผ่าน LINE Messaging API |
| ในระบบ | กระดิ่งแจ้งเตือนมุมบนขวาของทุกหน้า |

บัญชี LINE Official Account แบบฟรีส่งได้ 300 ข้อความต่อเดือน การใช้งานปกติอยู่ที่ประมาณ 130 ข้อความต่อเดือน หากรันสคริปต์ส่งซ้ำเป็นชุด โควต้าจะหมดภายในวันเดียว และข้อความจะหายเงียบโดยไม่มีการแจ้งบนหน้าจอ

ห้ามปิดการตรวจสอบใบรับรอง TLS ในไฟล์ app/Channels/LineMessagingChannel.php เพราะคำขอนั้นส่ง channel access token ไปกับ header

# 4. การสำรองข้อมูล

ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ — เป็นรายการที่ต้องดำเนินการหรือยืนยันก่อนเปิดใช้งานจริง

ข้อมูลของระบบอยู่สองที่ ต้องสำรองคู่กันเสมอ มิฉะนั้นจะได้ข้อมูลที่ไม่มีรูปหลักฐาน:

ฐานข้อมูล hygiene_db

โฟลเดอร์รูปหลักฐาน storage\app\public

ข้อเสนอแนะขั้นต่ำ:

สำรองฐานข้อมูลด้วย mysqldump ทุกวันนอกเวลาทำงาน เก็บย้อนหลังอย่างน้อย 30 วัน

สำรองโฟลเดอร์รูปหลักฐานด้วยความถี่เดียวกัน

เก็บสำเนาไว้คนละเครื่องกับเครื่องแม่ข่าย

ทดสอบกู้คืนอย่างน้อยปีละครั้ง เพราะการสำรองที่กู้คืนไม่ได้มีค่าเท่ากับไม่ได้สำรอง

# 5. รายการตรวจก่อนเปิดใช้งานจริง

|  | รายการ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตั้งค่าหรือยืนยันการสำรองฐานข้อมูลและโฟลเดอร์รูปภาพ | ยังไม่ยืนยัน |
| 2 | เปลี่ยน APP_ENV ในไฟล์ .env จาก local เป็น production | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | ทบทวนการแจ้งเตือนอีเมล 4 เหตุการณ์ที่เปิดไว้ชั่วคราวสำหรับ UAT | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | ตั้งชื่อแสดงของ mailbox hygiene@ เป็น HygienePro | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | กำหนดผู้อ่านอีเมลที่ตอบกลับมาที่ hygiene@ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | ยืนยันว่า Scheduled Task ทั้ง 2 รายการทำงานอยู่ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | ตั้งค่า PHP ด้านความปลอดภัย (OPcache เปิด, display_errors ปิด) | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | ทดสอบส่งอีเมลจากหน้าตั้งค่าระบบ | ดำเนินการแล้ว |

ข้อ 2 สำคัญเป็นพิเศษ เพราะ APP_ENV ที่เป็น local ทำให้ Laravel ปฏิบัติกับระบบเสมือนอยู่ในเครื่องนักพัฒนา

# 6. การดูแลประจำ

| อาการ | ดูที่ไหนก่อน |
| --- | --- |
| อีเมลไม่ถูกส่ง | storage\logs\queue-worker.log แล้วจึงดู storage\logs\laravel.log |
| LINE ไม่เข้ากลุ่ม | รัน artisan line:check เพื่อดูสถานะช่องทางและโควต้าคงเหลือ |
| รอบตรวจไม่ปิดเอง | ตรวจว่า Task HygienePro Scheduler ยังทำงาน และดูเวลาเลิกกะของกะนั้น |
| หน้าเว็บขึ้น error | C:\PHP_Logs\php_error.log และ storage\logs\laravel.log |
| นำเข้าไฟล์ Excel ไม่ได้ | ตรวจว่า PYTHON_PATH ชี้ไปยัง Python ที่มี pandas และ openpyxl |

# 7. เอกสารทางเทคนิคในซอร์สโค้ด

| ไฟล์ | เนื้อหา |
| --- | --- |
| docs/ARCHITECTURE.md | โครงสร้างระบบและการแบ่งส่วนประกอบ |
| docs/WORKFLOW.md | สถานะและการเปลี่ยนสถานะของรอบตรวจ |
| docs/SECURITY_STANDARDS.md | มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ใช้ในโครงการ |
| docs/CAR_SEVERITY.md | การออกแบบระดับความร้ายแรงของใบแจ้งปัญหา (พักไว้) |
| scripts/server/README.md | การตั้งค่า Scheduled Task และ queue worker บนเครื่องแม่ข่าย |
| scripts/docs/ | สคริปต์สร้างเอกสาร .docx ทั้งสามฉบับ |

ชุดทดสอบอัตโนมัติมี 642 รายการ รันด้วยคำสั่ง artisan test

| ลงชื่อ ____________________________ ผู้ส่งมอบ วันที่ ____________________________ | ลงชื่อ ____________________________ ผู้รับมอบ (ฝ่ายสารสนเทศ) วันที่ ____________________________ |
| --- | --- |